Labyrinth Composer

空间谜题设计工具

产品设计 + 技术选型 + 系统架构设计文档

版本：v0.1
日期：2026-06-15
定位：面向迷宫、Zelda 式地牢、恐怖解谜、叙事迷宫与 Metroidvania 的空间谜题编排、验证与生成工具

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | Labyrinth Composer：空间谜题设计工具 研发设计文档 |
| 目标读者 | 创始团队、产品负责人、技术负责人、关卡/叙事设计师、引擎集成工程师 |
| 文档目标 | 把空间谜题设计理论转化为可研发的产品方案，并给出技术选型、系统架构、核心算法与路线图。 |
| 设计前提 | 优先做本地优先的专业设计工具；先解决可达性验证和谜题依赖建模，再扩展真实地图编辑、协作和 AI 辅助。 |
| 资料状态 | 技术资料和来源检查日期：2026-06-15。 |

# 目录

1. 执行摘要

2. 产品定位与设计原则

3. 理论基础：Environment Tree 到 Spatial Puzzle Graph

4. 目标用户与核心使用场景

5. 产品功能设计

6. 领域模型与数据结构

7. 验证与生成引擎

8. 技术选型建议

9. 系统架构设计

10. 数据、协作与云端架构

11. 集成与插件体系

12. MVP 范围、路线图与团队配置

13. 风险、验收标准与下一步

附录 A. JSON 项目片段

附录 B. 参考资料

# 1. 执行摘要

Labyrinth Composer 是一个用于设计、验证和生成“空间类谜题结构”的专业工具。它不把迷宫理解为几何路径，而把迷宫、地牢、恐怖场景与叙事空间统一建模为：空间节点、阻碍、解锁条件、玩家状态和体验节奏。

项目的第一个商业/研发落点应是“空间谜题逻辑编辑器 + 可达性验证器”，而不是完整地图编辑器。MVP 只需要让设计师创建空间图、进度树、锁、令牌、谜题、体验节拍，并即时看到可达性、死锁、循环依赖、回溯成本和提示缺失等诊断结果。

推荐的研发方向是本地优先、桌面优先、Web 可复用：前端使用 TypeScript + React + React Flow 构建节点式编辑器；自动布局使用 ELK.js；桌面壳推荐 Tauri；本地项目存储使用版本化 JSON 项目文件和 SQLite 索引；协作作为 Phase 3 引入 Yjs/CRDT 与云同步。

| 结论 | 建议 |
| --- | --- |
| 产品形态 | MVP 先做本地优先桌面工具，同时保留 Web/PWA 构建能力，便于分享 Demo 和团队评审。 |
| 核心差异化 | 普通地图编辑器解决“地图怎么画”；本工具解决“玩家如何被阻挡、如何获得解法、空间如何随谜题展开、是否可通关”。 |
| 技术路线 | 以 TypeScript 单体仓库起步；核心领域逻辑独立为 @labyrinth/core；验证器运行在 Web Worker；性能瓶颈出现后再把部分算法迁移到 Rust/WASM。 |
| 商业化入口 | 面向独立游戏团队、关卡设计师、叙事设计师和教育/原型制作场景；先提供免费本地版，协作/模板库/引擎插件作为付费或团队功能。 |

## 1.1 一句话定义

Labyrinth Composer 是一个把迷宫、Zelda 式地牢、恐怖解谜和叙事迷宫统一建模为“空间节点 + 阻碍 + 解锁令牌 + 谜题依赖 + 玩家状态 + 体验节奏”的空间谜题编排工具。

## 1.2 核心研发假设

设计师真正需要的不是随机地图，而是能解释“为什么这个关卡可通关/不可通关”的工具。

空间谜题的“钥匙”不仅是物品，也可能是知识、状态、能力、关系、世界事件或叙事理解。

绝大多数复杂空间谜题都可以先用一条主进度骨架表达，再叠加真实空间图中的环路、捷径和支线。

验证器应该先做确定性、可解释的规则系统；AI 可以辅助建议，但不应成为核心正确性来源。

# 2. 产品定位与设计原则

## 2.1 不做什么

MVP 不应从完整 2D/3D 地图编辑器开始，也不应一开始追求自动生成可直接进引擎的最终关卡。地图编辑器、AI 生成器和引擎插件都应建立在稳定的空间谜题模型和验证器之上。

| 容易误解的方向 | 本项目的正确切入 |
| --- | --- |
| 随机迷宫生成器 | 生成可达性与谜题依赖骨架，地图只是表现层。 |
| 普通关卡编辑器 | 关注访问权限、锁、令牌、提示、回溯、节奏与诊断。 |
| 剧情流程图工具 | 剧情只是 Token/Knowledge/Gate 的一种表现；工具核心仍是空间状态变化。 |
| AI 关卡生成器 | 先做可解释的模型与验证，AI 只作为建议层。 |

## 2.2 五条设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 先设计可达性，再设计地图 | 设计师先定义玩家能到哪里、为什么不能去、解锁后新增哪些空间，再决定具体几何布局。 |
| 锁住的是空间，不只是门 | 一扇门背后可能是一间房、一整层、一个 Boss 区、一条逃生路线或一个真相。 |
| 钥匙不一定是物品 | 解锁令牌可以是物品、知识、能力、世界状态、NPC 关系、角色心理状态或叙事理解。 |
| 谜题不是孤立挑战 | 空间谜题的价值在于改变玩家对地图、目标和旧空间的理解。 |
| 诊断必须可解释 | 工具不能只说“不可通关”，而要输出因果链、问题位置和修复候选。 |

# 3. 理论基础：Environment Tree 到 Spatial Puzzle Graph

Environment Tree 的核心思想是把环境抽象成从起点展开的树，并在树边上放锁。锁住一条边，就锁住边后方的整棵子树；解锁所需的钥匙或谜题输入必须位于仍然可达的白色区域中。这样可以反向构建锁钥链，避免“钥匙被锁在门后”的不可通关情况。

这套思想非常适合作为空间谜题工具的理论起点，但真实项目需要把纯树扩展为“进度树 + 空间图 + 谜题依赖图 + 体验时间线”的组合模型。

| 概念 | 原始理论中的作用 | 工具中的扩展 |
| --- | --- | --- |
| Environment Tree | 用树表达房间/区域的遇见顺序。 | 保留为主进度骨架，用于反向生成和合法放置区计算。 |
| 锁住边 | 阻断该边之后的所有子节点。 | 扩展为 Gate，可以是门、能力门、知识门、状态门、恐惧门或资源门。 |
| 钥匙/输入 | 放在锁外可达区域，保证可解。 | 扩展为 Token，包括物品、知识、状态、能力、叙事理解等。 |
| 反向生成 | 从胜利目标倒推谜题链。 | 扩展为约束驱动的骨架生成、合法放置区提示和诊断修复建议。 |
| 树结构限制 | 难处理环路、多入口、捷径。 | 使用真实空间图 + dominator/cut 分析处理环路和多入口。 |

理论来源：Sean Howard / Squidi, “Mechanic #004 - Environment Tree”（2007）。

## 3.1 Spatial Puzzle Graph 的四层模型

| 层级 | 回答的问题 | 典型对象 |
| --- | --- | --- |
| 空间结构层 | 世界有哪些区域，它们如何相连？ | Space, Connection, Zone, Shortcut, One-way Link |
| 进度控制层 | 玩家在什么阶段能进入哪些空间？ | Progression Tree, Gate, Stage, Locked Subtree |
| 谜题依赖层 | 什么输入产生什么输出，什么条件解锁什么区域？ | Puzzle, Token, Requirement, Output, Dependency Edge |
| 体验节奏层 | 玩家在每一步经历探索、阻碍、线索、奖励、恐惧还是叙事揭示？ | Beat, Emotion, Intensity, Foreshadowing, Backtrack Event |

# 4. 目标用户与核心使用场景

| 用户角色 | 核心需求 | 工具价值 |
| --- | --- | --- |
| 关卡设计师 | 设计锁钥链、空间回路、捷径、主线/支线关系。 | 可视化可达性，快速发现死锁、过长回溯和无奖励死路。 |
| 叙事设计师 | 管理线索、真相、误导、重解释和剧情门槛。 | 把“玩家知道什么”建模为 Knowledge Token，避免叙事依赖倒置。 |
| 恐怖游戏设计师 | 控制安全屋、追逐、威胁路径、资源门槛和恐怖节奏。 | 分析回程压力、藏身点距离、威胁到达时间和高压/缓冲曲线。 |
| 系统设计师 | 把谜题语法和类型规则做成可复用模板。 | 建立规则包、诊断器和生成模板。 |
| 技术美术/工具程序 | 把设计数据接入 Unity/Unreal/Godot 或自研引擎。 | 导出稳定 JSON Schema，并提供插件/导入器。 |

## 4.1 典型工作流

先创建起点、目标和若干逻辑区域。

从目标反向加锁：为终点、阶段目标和关键区域添加 Gate。

把解锁 Token 或 Puzzle 输出放在锁外可达区域。

用 Reachability Simulator 验证可通关，查看不可达因果链。

用 Timeline 检查玩家是否先看到目标、是否有足够线索、回溯是否有新事件。

把抽象结构映射到真实地图或导出给引擎。

# 5. 产品功能设计

## 5.1 四个核心视图

| 视图 | 用途 | MVP 功能 |
| --- | --- | --- |
| Progression View 进度结构视图 | 表达玩家的主进度骨架和空间解锁顺序。 | 节点/边编辑、锁定子树高亮、合法放置区、主线/支线标记。 |
| Spatial View 空间布局视图 | 表达真实空间连接，可以比进度树更复杂。 | 节点图布局、环路/捷径/单向连接、与进度节点映射。 |
| Reachability Simulator 可达性模拟器 | 模拟玩家状态，判断当前能去哪里、缺什么。 | 阶段滑块、可达/不可达高亮、问题链解释。 |
| Experience Timeline 体验节奏时间线 | 分析探索、阻碍、线索、奖励、恐惧和叙事揭示的节奏。 | Beat 标注、强度曲线、回溯质量检查。 |

## 5.2 关键功能清单

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 反向谜题生成 | 从目标倒推锁、令牌和谜题链，保证每个解法位于对应锁外的可达区域。 |
| 合法放置区提示 | 拖动 Token 时实时高亮合法区域、危险区域和死锁区域。 |
| 可达性验证 | 从起点迭代扩展可达空间、可获得 Token 和可解 Gate，输出通关性结论。 |
| 依赖图检查 | 构建 Gate/Puzzle/Token/Space 的依赖图，检测循环依赖、缺失输入和叙事倒置。 |
| 回溯成本分析 | 计算 Token 获取点到使用点的路径距离、回程是否有新内容、是否需要捷径。 |
| 提示距离分析 | 检查关键锁是否被提前展示、关键 Token 是否有明确用途、信息间隔是否过长。 |
| 类型规则包 | 为传统迷宫、Zelda 式地牢、恐怖解谜、叙事迷宫和 Metroidvania 提供不同诊断规则。 |
| 导出与文档生成 | 输出设计文档、进度图、依赖图、JSON Schema 和引擎导入数据。 |

## 5.3 类型规则包

| 类型 | 重点诊断 | 典型指标 |
| --- | --- | --- |
| 传统迷宫 | 死路过多、地标不足、关键路径转向过密、错误路径无奖励。 | 死路奖励率、环路密度、地标间隔、迷失风险。 |
| Zelda 式地牢 | 小钥匙消耗顺序、Boss Key 位置、道具获得后复用点、Hub 回访质量。 | 小钥匙安全性、道具使用点数量、Boss Key 到 Boss 门距离。 |
| 恐怖解谜 | 安全屋、追逐路线、藏身点、黑暗区、资源门槛、回程事件。 | 怪物到达时间、藏身点距离、高压时长、资源软锁概率。 |
| 叙事迷宫 | 知识锁、真相揭示顺序、误导线索、旧空间重解释。 | 必要线索覆盖率、真相递进、知识 Token 使用间隔。 |
| Metroidvania | 能力门、单向落差、旧区域二次利用、存档点安全性。 | 新能力开放路径数、软锁点、快速旅行间隔。 |

# 6. 领域模型与数据结构

系统内部不应把项目存成嵌套地图，而应使用归一化实体图。这样既能支持树状进度，也能支持真实空间图中的环路、多入口、捷径、隐藏连接和多个视图。

图 1：领域模型关系图

| 实体 | 含义 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| Project | 一个设计项目或关卡包。 | id, version, metadata, spaces, connections, gates, tokens, puzzles, beats, views, ruleset |
| Space | 房间、区域、楼层、场景、记忆片段或系统区块。 | id, name, type, tags, role, parent, position, notes |
| Connection | 空间之间的连接。 | id, from, to, kind, direction, gateId, weight, visibility |
| Gate | 阻碍、锁或访问条件。 | id, name, type, requires, blocks, visibility, failureMode, severity |
| Token | 玩家获得或理解后改变可达性的令牌。 | id, name, type, location, grants, consumes, discoverability |
| Puzzle | 输入到输出的转换关系。 | id, name, location, requires, outputs, interactionType, hintIds |
| Beat | 体验节拍。 | id, order, spaceId, kind, emotion, intensity, narrativePayload |
| RulePreset | 类型规则包。 | id, gameType, validators, metrics, thresholds, templates |
| Diagnostic | 验证器输出。 | id, ruleId, severity, message, causeChain, suggestions, affectedEntities |

## 6.1 Token 类型

| Token 类型 | 示例 | 适用类型 |
| --- | --- | --- |
| Item | 钥匙、保险丝、徽章、地图、Boss Key。 | 迷宫、Zelda、恐怖解谜。 |
| Ability | 二段跳、钩爪、炸弹、潜水、照明能力。 | Zelda、Metroidvania。 |
| Knowledge | 密码、日期、符号含义、路线、真相。 | 叙事迷宫、密室逃脱、推理。 |
| World State | 电力恢复、水位下降、桥梁转动、门禁系统重启。 | Zelda、恐怖、机关地牢。 |
| Relationship | NPC 信任、阵营许可、角色愿意合作。 | 叙事 RPG、沉浸式模拟。 |
| Psychological | 角色愿意面对某段记忆、接受某个事实。 | 心理恐怖、叙事迷宫。 |
| Resource | 电池、氧气、弹药、药品、时间窗口。 | 生存恐怖、Roguelike、潜行。 |

## 6.2 项目文件策略

项目文件采用“版本化 JSON + SQLite 索引”的组合：JSON 是可读、可 diff、可导出的主数据；SQLite 用于本地查询、最近文件、全文检索、缓存布局、诊断历史和大型项目索引。

| 数据类别 | 建议存储 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 核心项目模型 | .lcproj.json 或压缩包内 project.json | 便于版本控制、代码审查、跨引擎导入。 |
| 布局缓存/诊断历史 | SQLite | 避免污染主数据，同时支持快速查询和增量缓存。 |
| 图片/附件/缩略图 | .lcproj 包内 assets/ 或对象存储 | 避免 JSON 过大，支持团队协作下的按需下载。 |
| 协作状态 | Yjs document/update log（Phase 3） | 支持多人实时编辑和离线合并。 |

# 7. 验证与生成引擎

验证器是本工具的核心护城河。它应被设计成纯函数、可测试、可解释、与 UI 无关的领域引擎。输入是 Project Graph 和规则包，输出是 Reachability Result、Metrics 和 Diagnostics。

图 2：验证引擎流水线

## 7.1 可达性固定点算法

MVP 优先处理单调状态：玩家获得 Token 后不会失去，解开的 Gate 不会重新关闭。算法从起点开始，反复扩展可达空间、收集可获得 Token、解开条件满足的 Gate，直到状态不再变化。

state = {
  spaces: reachable_from(start, unlocked_connections),
  tokens: initial_tokens,
  opened_gates: set()
}

repeat:
  new_tokens = collect_tokens(state.spaces)
  solvable_puzzles = puzzles whose requires subset of state.tokens
  new_outputs = outputs(solvable_puzzles)
  newly_opened = gates whose requires subset of state.tokens + new_outputs
  state = expand(state, new_tokens, new_outputs, newly_opened)
until state is unchanged

if target in state.spaces: PASS else FAIL with cause chain

## 7.2 从树到图：锁定区域计算

在纯 Environment Tree 中，锁住一条边即可锁住其后所有子节点。真实空间图有环路和多入口，因此工具需要在两种模式之间切换：

Tree Mode：用于主进度骨架，直接使用父子关系计算 locked subtree。

Graph Mode：用于真实空间图，使用从起点出发的可达性差分、cut 边和 dominator 分析判断一个 Gate 实际阻断了哪些空间。

Mixed Mode：以 Progression Tree 保证主线正确，再允许 Spatial Graph 添加不破坏主线的捷径、环路和隐藏连接。

## 7.3 诊断规则

| 规则 | 触发条件 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Deadlock | 关键 Token 位于自己解锁的区域之后。 | 不可通关错误 + 因果链 + 合法移动区域。 |
| Circular Dependency | A 需要 B，B 需要 C，C 又需要 A。 | 循环依赖路径 + 断环建议。 |
| Soft-lock | 玩家可因单向门、资源消耗、状态变化进入无法通关状态。 | 风险状态 + 复现路径 + 修复候选。 |
| Missing Hint | 关键 Gate 没有对应线索或 Token 用途过晚出现。 | 提示缺失/间隔过长警告。 |
| Backtracking Fatigue | Token 到使用点距离过长且回程无新事件。 | 建议加捷径、新事件、世界变化或重定位。 |
| Reward Density | 支线/死路缺少奖励、线索、威胁或叙事内容。 | 空洞探索警告。 |
| Pacing Monotony | 连续多个 Beat 类型重复，例如全是阻碍或全是谜题。 | 节奏单调警告和 Beat 调整建议。 |

## 7.4 非单调状态与资源门

恐怖和生存类游戏会出现可消耗资源、可失败状态、会重新关闭的门和威胁路径。MVP 可先用保守规则标记风险；进阶版再使用状态空间搜索。

| 复杂性 | MVP 处理 | 进阶处理 |
| --- | --- | --- |
| 消耗品 | 标记为 Resource Gate，要求设计师声明最低资源保障。 | 状态空间搜索 + 消耗路径剪枝。 |
| 小钥匙多门选择 | 枚举小规模开门顺序，检测误用软锁。 | 使用搜索/约束求解保证任意顺序可通关或标记设计意图。 |
| 威胁追逐 | 按最短路径和时间预算估算。 | 引入巡逻图、可视域、藏身点和脚本事件模拟。 |
| 世界状态可逆 | 要求手动声明状态互斥和恢复点。 | 有限状态机 + 状态组合裁剪。 |

## 7.5 生成策略

生成器不应先生成地图，而应先生成“可玩结构”：目标、阶段、锁、令牌、谜题、提示和回溯事件。地图布局作为后续可替换的表现层。

输入：游戏类型、主线长度、分支数量、锁类型比例、回溯容忍度、主题模板、随机种子。

过程：从目标反向构建谜题链，按规则包检查合法放置区，插入支线和奖励，再生成空间布局草图。

输出：Progression Graph、Spatial Graph、Puzzle Dependency Graph、Timeline、Diagnostics。

# 8. 技术选型建议

总体建议：MVP 用 TypeScript 打通产品闭环，核心算法保持纯函数和 Worker 化；桌面端用 Tauri 打包；图编辑器用 React Flow；自动布局用 ELK.js；本地存储以项目 JSON + SQLite 为基础；多人协作和云端审核延后到 Phase 3。

## 8.1 技术选型总表

| 层面 | 推荐选型 | 备选 | 理由/注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用形态 | Tauri 2 桌面应用 + Web/PWA 可复用构建 | Electron | Tauri 适合小型、快速、安全的跨平台桌面应用；如果强依赖 Chromium/Node 生态，可保留 Electron 备选。 |
| 前端框架 | TypeScript + React + Vite | Svelte/Vue | 生态成熟、设计工具相关库多、类型系统适合复杂领域模型。 |
| 节点编辑器 | React Flow / xyflow | 自研 Canvas、Rete.js | React Flow 是面向节点式编辑器和交互图的可定制 React 组件，MVP 成本低。 |
| 自动布局 | ELK.js | Dagre、自研布局 | ELK 的 layered 算法适合有方向的 node-link diagrams，适合进度图和依赖图。 |
| 状态管理 | Zustand + Immer 或 Redux Toolkit | Jotai、MobX | 项目状态复杂但本质是命令流和归一化实体图，轻量 store 更利于工具开发。 |
| 规则/表达式编辑 | Monaco Editor | CodeMirror | 用于规则包、条件表达式、JSON Schema 和诊断脚本的高级编辑体验。 |
| 验证核心 | TypeScript 纯函数 + Web Worker | Rust/WASM | MVP 迭代快；当项目规模、搜索算法或插件安全要求提高时迁移核心热点。 |
| 本地存储 | 版本化 JSON 项目文件 + SQLite 索引库 | IndexedDB、纯文件 | JSON 便于版本控制；SQLite 适合本地索引、缓存和查询。 |
| 云端数据 | PostgreSQL + 对象存储 | MongoDB、SQLite server | PostgreSQL 的 JSONB/GIN 适合项目元数据、检索和团队库；附件放对象存储。 |
| 实时协作 | Yjs/CRDT（Phase 3） | OT、自研锁定协作 | Yjs 以共享类型抽象 CRDT，适合多人编辑和离线合并，但会增加模型复杂度。 |
| 测试 | Vitest + Playwright + 属性测试 | Jest、Cypress | 验证器需要大量图结构测试；编辑器需要端到端操作回放。 |
| 发布 | GitHub Actions + 自动签名/更新通道 | 手动发布 | 桌面工具需要稳定更新、崩溃日志和版本迁移策略。 |

## 8.2 为什么采用本地优先架构

空间谜题设计过程需要高频拖拽、即时验证和离线可用，本地优先能降低延迟。

游戏团队常有保密项目，本地文件和可控同步更容易被接受。

本地 JSON 文件便于 Git 管理、代码评审、版本对比和引擎流水线接入。

云端协作是高价值功能，但不应成为 MVP 的基础依赖。

## 8.3 推荐仓库结构

repo/
  apps/
    desktop/              # Tauri shell + React app
    web/                  # Web/PWA build for demos and review
  packages/
    core/                 # Domain model, pure validators, graph algorithms
    schema/               # JSON Schema, migrations, sample projects
    editor-ui/            # React components and view panels
    graph-layout/         # ELK/Dagre wrappers and layout cache
    generators/           # backward generation, templates, seeds
    exporters/            # Unity/Godot/Unreal/Tiled/custom JSON exporters
    rulesets/             # maze, zelda, horror, narrative, metroidvania presets
    collab/               # Yjs adapters, phase 3
    test-fixtures/        # canonical deadlock/soft-lock/pacing examples
  services/
    api/                  # optional cloud API, phase 3
    workers/              # export/render/recommendation workers
  docs/
    design/
    architecture/
    plugin-sdk/

## 8.4 何时升级到 Rust/WASM 核心

不建议 MVP 一开始就把验证器写成 Rust，除非团队已经有成熟 Rust 工程能力。更稳妥的路径是 TypeScript 先验证模型和算法，等复杂资源搜索、大图分析或插件沙箱成为瓶颈，再把热点模块迁移到 Rust/WASM，并保持同一套 JSON Schema 和测试夹具。

| 触发条件 | 建议 |
| --- | --- |
| 单个项目超过 5,000-10,000 节点，验证耗时影响交互。 | 把 reachability、dependency graph、shortest path 等热点迁移到 Rust/WASM 或 Tauri Rust sidecar。 |
| 需要运行第三方规则插件且担心安全。 | 使用 WASM 插件沙箱，限制文件系统/网络权限。 |
| 要做复杂资源/威胁/多状态搜索。 | 用 Rust 实现状态空间搜索、剪枝和可复现诊断路径。 |
| 需要在云端批量验证大量项目。 | 核心编译为 WASM 或原生服务，复用前端测试数据。 |

# 9. 系统架构设计

系统架构的核心原则是：UI 可以频繁变动，但领域模型、验证器和项目文件必须稳定。所有编辑操作都通过 Command 进入应用层，再更新归一化项目图，触发 Worker 计算诊断和布局。

图 3：推荐系统架构

## 9.1 分层架构

| 层 | 职责 | 关键模块 |
| --- | --- | --- |
| App Shell | 桌面壳、文件系统、菜单、窗口、自动更新、权限边界。 | Tauri desktop app, Web/PWA shell |
| Presentation | 编辑器 UI、节点图、属性面板、时间线、诊断面板。 | React Flow views, panels, keyboard shortcuts, inspector |
| Application | 命令流、撤销/重做、项目状态、选择状态、异步任务调度。 | Command Bus, Project Store, Task Scheduler |
| Domain Core | 空间谜题实体、规则语义、图变换、纯验证逻辑。 | @labyrinth/core, schema, migrations |
| Engine Workers | 验证、生成、布局、指标计算、导出预处理。 | Validation Worker, Generation Worker, Layout Worker |
| Persistence | 本地项目文件、缓存、索引、快照和迁移。 | Project Repository, SQLite Index, Snapshot Manager |
| Integration | 引擎导出、插件、CLI、文档生成。 | Unity/Godot exporters, Plugin SDK, Report Generator |
| Cloud Optional | 团队协作、版本评审、模板库、项目资产托管。 | API, Postgres, Object Storage, Yjs sync |

## 9.2 编辑数据流

User Drag/Type
  -> Command(AddGate / MoveToken / LinkSpace)
  -> Command Validator (schema + local invariants)
  -> Project Store applies immutable patch
  -> Dirty region is sent to Workers
      -> Validation Worker emits Diagnostics
      -> Layout Worker emits positions
      -> Metrics Worker emits timeline/backtracking stats
  -> UI renders graph + badges + explanation chains
  -> Autosave snapshot + optional project file write

## 9.3 命令与撤销/重做

不要直接让 UI 修改实体对象。所有变更都应封装为可序列化 Command，这样才能支持撤销/重做、协作同步、脚本化生成、测试回放和审计。

| Command | 输入 | 输出/副作用 |
| --- | --- | --- |
| CreateSpace | name, type, parent/viewPosition | 新增 Space，必要时新增默认 Beat。 |
| ConnectSpaces | from, to, kind, direction | 新增 Connection，并触发可达性重算。 |
| AddGate | connectionId/spaceId, gateType, requires | 新增 Gate，高亮被阻断区域。 |
| CreateToken | type, name, location | 新增 Token，触发合法性诊断。 |
| BindPuzzleOutput | puzzleId, tokenId | 建立谜题输出关系。 |
| MoveToken | tokenId, targetSpaceId | 检查合法放置区，必要时产生警告。 |
| ApplyRulePreset | rulesetId | 启用类型规则和阈值。 |

## 9.4 诊断系统设计

诊断结果应作为一等对象，而不是 UI 文案。每条 Diagnostic 需要包含 affectedEntities 和 causeChain，才能在图上高亮问题路径，并生成可读解释。

type Diagnostic = {
  id: string
  ruleId: string
  severity: 'error' | 'warning' | 'info'
  message: string
  affectedEntities: EntityRef[]
  causeChain: CauseStep[]
  suggestions: FixSuggestion[]
}

# 10. 数据、协作与云端架构

## 10.1 本地数据架构

本地项目应同时满足“人可读、可版本控制、可快速查询”。建议使用 .lcproj 包格式：核心 project.json 保持清晰；assets/ 存图片和附件；cache.sqlite 存可重建缓存。

my_level.lcproj/
  project.json             # canonical source of truth
  assets/
    thumbnails/
    reference_images/
  cache.sqlite             # layout cache, diagnostics cache, full-text index
  exports/
    unity/
    godot/
  meta.json                # app version, schema version, migration history

## 10.2 云端 Phase 3 架构

云端不应在 MVP 中承担核心功能。引入云端时，目标是团队协作、版本评审、模板市场和在线分享，而不是替代本地项目文件。

| 云端模块 | 职责 | 数据存储 |
| --- | --- | --- |
| Project Registry | 团队项目列表、权限、最近版本、元数据搜索。 | PostgreSQL |
| Project Assets | 缩略图、参考图、导出包、大附件。 | Object Storage |
| Realtime Sync | 多人实时编辑、离线更新合并。 | Yjs update log + awareness channel |
| Review/Comments | 节点评论、诊断审阅、设计评审流程。 | PostgreSQL |
| Template Library | 类型规则包、样例关卡、生成模板。 | PostgreSQL + Object Storage |
| Batch Validation | CI 中批量验证项目，输出报告。 | Workers + queue |

## 10.3 协作模型建议

协作不要直接共享 UI 状态，而是共享领域模型变更。Yjs 可以作为实体图的 CRDT 传输层，但本地项目仍需定期导出为稳定 JSON 快照，以便审查、迁移和引擎接入。

MVP：无实时协作，提供本地文件、导入/导出和 Git 友好格式。

Phase 2：评论和离线评审，用 JSON diff 和诊断报告支持团队讨论。

Phase 3：Yjs 实时协作，支持多人编辑、presence、节点锁定提示和冲突说明。

Phase 4：服务端验证 Worker 与 CI 集成，提交关卡数据时自动运行可达性和软锁检查。

# 11. 集成与插件体系

## 11.1 引擎导出

| 目标 | MVP 输出 | 进阶输出 |
| --- | --- | --- |
| Unity | JSON + C# importer 示例，把 Space/Gate/Token 导成 ScriptableObject 或 Prefab 标记。 | Unity Editor 插件，图上选中节点可定位场景对象。 |
| Godot | JSON + GDScript importer 示例。 | Godot 插件，支持场景节点与 Space 双向同步。 |
| Unreal | JSON + DataAsset/DataTable 约定。 | Unreal Editor Utility 插件。 |
| Tiled/LDtk | 空间节点映射到区域/层/实体。 | 从 tilemap 反向抽取空间图。 |
| 自研引擎 | 开放 JSON Schema 和 CLI 验证器。 | SDK + 插件模板。 |

## 11.2 插件 API

插件体系应先支持“规则包”和“导出器”，晚于 MVP 支持第三方脚本执行。插件接口应基于稳定的 Project Graph 和 Diagnostic 输出。

| 插件类型 | 用途 | 安全策略 |
| --- | --- | --- |
| Rule Preset | 定义游戏类型、阈值、Gate/Token 类型、诊断规则启用表。 | JSON/YAML 声明式，无代码执行。 |
| Validator Plugin | 添加项目自定义验证规则。 | Phase 3 以后用 WASM 沙箱或受限脚本运行。 |
| Generator Template | 定义反向生成模板、主题空间、谜题语法比例。 | 声明式优先，随机种子可复现。 |
| Exporter | 把项目图导出到引擎格式。 | 本地执行需权限确认，云端执行需隔离。 |
| Document Template | 生成关卡设计文档、谜题流程图和评审报告。 | 模板化渲染，不访问外部网络。 |

# 12. MVP 范围、路线图与团队配置

## 12.1 MVP 必须完成

创建/编辑 Space、Connection、Gate、Token、Puzzle、Beat。

Progression View 和基础 Spatial View，支持节点拖拽、连接、属性编辑。

合法放置区提示和可达性验证。

死锁、循环依赖、缺失输入、基础回溯距离诊断。

项目保存/打开、JSON 导入/导出、样例项目。

至少 3 个类型规则包：通用迷宫、Zelda 式地牢、恐怖解谜。

诊断解释链和修复建议的最小实现。

## 12.2 可推迟到后续版本

实时多人协作。

完整 2D/3D 地图编辑。

复杂 AI 自动生成。

资源消耗的完整状态空间证明。

Unity/Unreal/Godot 深度双向同步。

插件市场和团队权限管理。

## 12.3 阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：原型验证 | 验证模型是否能覆盖 3-5 个典型关卡案例。 | JSON Schema、验证器 CLI、静态图渲染、样例项目。 |
| Phase 1：MVP | 做成可用的本地桌面工具。 | 节点编辑器、可达性模拟、诊断面板、项目文件、基础导出。 |
| Phase 2：专业化 | 增强类型规则包和设计分析。 | Zelda/恐怖/叙事/Metroidvania 模块、回溯/提示/节奏指标。 |
| Phase 3：团队协作 | 支持多人评审、云同步和团队模板。 | 账号、项目库、Yjs 协作、评论、版本差异。 |
| Phase 4：生态集成 | 进入真实生产管线。 | Unity/Godot/Unreal 插件、CLI、CI 验证、插件 SDK。 |

## 12.4 建议团队配置

| 角色 | 投入重点 |
| --- | --- |
| 产品/系统设计负责人 | 定义空间谜题语法、类型规则包、MVP 范围和用户测试。 |
| 前端/工具工程师 | React Flow 编辑器、属性面板、交互、快捷键、状态管理。 |
| 算法/引擎工程师 | 可达性验证、依赖图、回溯指标、生成器、性能测试。 |
| 桌面/平台工程师 | Tauri 打包、文件系统、自动更新、本地数据库、崩溃日志。 |
| 关卡设计顾问 | 提供样例关卡、验证诊断是否符合真实设计语境。 |
| QA/自动化测试 | 构建图结构测试夹具、端到端编辑回放、迁移测试。 |

# 13. 风险、验收标准与下一步

## 13.1 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 模型过抽象 | 设计师觉得工具像画流程图，不像做关卡。 | 样例驱动，提供类型模板和真实案例；让诊断结果直接映射到可操作建议。 |
| 模型过复杂 | MVP 编辑成本高，学习曲线陡。 | 先保留 6 个核心实体和少量 Gate/Token 类型；高级概念隐藏在规则包中。 |
| 诊断误报 | 工具提示不符合设计意图。 | 允许设计师标记例外、添加解释，并把诊断分为 error/warning/info。 |
| 性能不足 | 大型图拖拽和验证卡顿。 | Worker 化、增量验证、布局缓存；必要时 Rust/WASM。 |
| 协作复杂 | CRDT 与命令历史/撤销冲突。 | 协作推迟；先做稳定本地命令模型和快照。 |
| 引擎集成不稳定 | 导出数据与游戏场景不同步。 | MVP 输出稳定 JSON Schema；深度同步后置。 |

## 13.2 MVP 验收标准

能复现 Environment Tree 的三锁钥示例，并正确给出合法钥匙放置区。

能搭建一个 Zelda 式小地牢，检测小钥匙/Boss Key/道具门的基本可通关性。

能搭建一个恐怖解谜案例，分析保险丝回程距离和追逐路线基本风险。

能搭建一个叙事迷宫案例，把 Knowledge Token 作为开门条件并检测叙事依赖倒置。

对于至少 30 个测试夹具，验证器输出稳定且包含可解释 causeChain。

项目文件可保存、打开、导出 JSON，并能通过 CLI 运行验证。

## 13.3 立即下一步

选 3 个参考关卡作为测试夹具：一个 Zelda 式地牢、一个恐怖解谜流程、一个叙事知识锁案例。

定义 v0 JSON Schema 和 20 条基础诊断规则。

用 React Flow 做一周内可交互原型：节点、连接、Gate、Token、Validate。

并行实现 CLI 验证器，保证核心不依赖 UI。

组织 3-5 名关卡/叙事设计师试用，观察是否能更快发现死锁和节奏问题。

# 附录 A. JSON 项目片段

以下片段展示 MVP 项目文件的核心形态。实际 Schema 应增加 id 约束、版本迁移、实体引用完整性和规则包定义。

{
  "schemaVersion": "0.1.0",
  "project": { "id": "demo-horror-clinic", "name": "废弃疗养院" },
  "spaces": {
    "hall": { "name": "大厅", "type": "hub", "tags": ["safe-ish"] },
    "nurse": { "name": "护士站", "type": "room", "tags": ["clue"] },
    "ward": { "name": "病房区", "type": "zone", "tags": ["danger"] },
    "power": { "name": "地下配电室", "type": "room", "tags": ["objective"] },
    "exit": { "name": "正门", "type": "exit" }
  },
  "connections": [
    { "id": "c1", "from": "hall", "to": "nurse" },
    { "id": "c2", "from": "hall", "to": "ward" },
    { "id": "c3", "from": "hall", "to": "power", "gate": "power-room-lock" },
    { "id": "c4", "from": "hall", "to": "exit", "gate": "exit-power-gate" }
  ],
  "gates": {
    "power-room-lock": { "type": "item_lock", "requires": ["power_key"] },
    "exit-power-gate": { "type": "state_lock", "requires": ["electricity_restored"] }
  },
  "tokens": {
    "power_key": { "type": "item", "location": "nurse" },
    "fuse": { "type": "item", "location": "ward" },
    "electricity_restored": { "type": "world_state", "producedBy": "restore-power" }
  },
  "puzzles": {
    "restore-power": {
      "location": "power",
      "requires": ["fuse"],
      "outputs": ["electricity_restored"]
    }
  }
}

# 附录 B. 参考资料

1. Sean Howard / Squidi: Mechanic #004 - Environment Tree（访问日期：2026-06-15）

2. Tauri 2 documentation: desktop/mobile application framework（访问日期：2026-06-15）

3. React Flow: customizable component for node-based editors and interactive diagrams（访问日期：2026-06-15）

4. ELK.js: Eclipse Layout Kernel layout algorithms for JavaScript（访问日期：2026-06-15）

5. Yjs Docs: CRDT shared types and collaboration model（访问日期：2026-06-15）

6. SQLite official site: embedded SQL database engine（访问日期：2026-06-15）

7. PostgreSQL documentation: JSON types and JSONB indexing（访问日期：2026-06-15）

8. PostgreSQL documentation: GIN indexes（访问日期：2026-06-15）

9. Monaco Editor official site（访问日期：2026-06-15）